## Slide 1
第二组 星辰电影验收ppt
软件工程
汇报人：肖安琪
组员：肖安琪、陈筱雯、李昕阳、闫宏书、祝清麟

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
产品目标
2
技术方案
3
产品缺陷和未来方向
4
项目回顾

## Slide 3
产品目标
Product goal
01

## Slide 4
产品目标
Product goal
客户群体
软件应用背景与定位
当下电影相关信息较为分散
电影数据不够直观
本软件是一款支持离线使用的电影数据可视化软件
电影爱好者
帮助其寻找喜爱的演员、导演、题材相关的近期的作品，丰富其休闲生活
电影从业者
帮助其了解近期电影行业的趋势，有助于其未来的从业活动

## Slide 5
产品目标
Product goal
功能需求
非功能需求
时效性：可以及时响应用户的请求。
安全性：用选择按钮代替输入，减少出现用户输入不合法的情况。
趣味性：增加电影台词和音乐等小惊喜。
支持多人在不同客户端上使用。
系统账户登录功能
电影数据爬取功能
电影数据可视化绘图功能
打印电影数据报表功能
搜索功能
注册用户管理功能

## Slide 6
技术方案
Technical solutions
02

## Slide 7
技术方案
Technical solutions
整体架构
各部分实现细节
爬虫：客户端发送请求，由服务器爬虫，完成后将数据新老数据合并完下载到本地
界面：kivy编写ui
可视化绘图：pandas、numpy处理数据，matplotlib绘制静态图片并展示
打印：report将选中的图片导出到一个PDF文件中
产品测试
手工测试

## Slide 8
产品缺陷和
未来方向
Product defects and future directions
03

## Slide 9
01
02
产品缺陷和未来方向
Product defects and future directions
产品缺陷
若未能与服务器相连，则用户只能使用游客功能。
本地软件安装位置的配置文件不能缺失，否则软件将不能正常运行。
Python链接生成的.exe文件时会产生较大的.dll依赖文件，导致整个软件较大。
未来方向
优化界面，使得其更加美观。
希望未来能实现动态可视化绘图，改善当前的静态展示。
引入更多可视化功能。
搜索能够加入网页链接，以实现一键查看详细信息的功能。

## Slide 10
项目回顾
Project review
04

## Slide 11
项目回顾
Project review
有充足的时间来做项目计划。
成员采用分布式开发，每个人分工明确，几乎没有产生不同意见。
项目原计划没有全部实现。
例如：由于项目组成员发现“打印历史”功能几乎没有价值，且编写起来需对每个用户维护一个文件夹单独管理，因此没有实现该功能。
总体上看，“搜索历史”功能，使用频率极低，没有太大的应用价值。
项目基本按原计划进行，没有出现意外情况，中途也没有框架和语言的变更。
如果可以重来，我们将会选用Web开发。界面会比当前更加美观，且通用性更强（不受操作系统限制）。
在项目计划期间，我们留有较多的缓冲区。在做完Demo后，新增音乐功能，并留有时间回顾整个项目。

## Slide 12
项目回顾
Project review
项目可能存在的风险
服务器如果因某种原因崩溃，则将导致软件仅有“游客”身份可使用，软件能够使用的功能将受到一部分限制。
没预估到该风险原因是其不属于软件开发的主体。
Windows 10在输入框中输入中文时不能出现候选词框。
该风险目前暂时无法克服，怀疑是系统和软件之间的兼容性所导致的。

## Slide 13
ThAnk you
FOR
LISTENING